Vicerrectoría Académica

Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Diseño y desarrollo de sistemas

Sede: Virtual

Documento: Bitácora de proyecto

Nombre del proyecto: <Proyecto de administración CEGA>

Nombre del cliente: <GILBERT JESUS ALVARADO GOMEZ >

Estudiantes:

<Felipe Andrés Quesada Herrera, cédula>

<Jeremy Austin Hults Leandro, cédula>

San José, Costa Rica

Fecha y año

CEGA

1.1 Lista de historias de usuario a desarrollar en el sprint

Objetivo del sprint

El tercer sprint se enfoca en presentar una primera versión funcional del frontend del sistema y en fortalecer el módulo de Contabilidad. En este sprint se busca que el docente pueda visualizar el avance del sistema desde una interfaz web, no únicamente desde Swagger. Además, se contempla la preparación de la base de datos para trabajar fuera de localhost, según la solicitud realizada para este entregable.

Funcionalidades implementadas o planificadas para el Sprint 3

• Pantalla de inicio del sistema con acceso a los módulos principales de Proyectos y Contabilidad.

• Vista de proyectos para listar los proyectos registrados, crear nuevos proyectos, editar proyectos y consultar el detalle de cada uno.

• Detalle de proyecto con visualización de tareas pendientes, creación y edición de tareas asociadas al proyecto, y carga de documentos del proyecto.

• Vista de contabilidad para consultar empleados, revisar salario, editar salario y visualizar información relacionada con planilla.

• Sección de reportes financieros para consultar cierres de caja diario, mensual, anual y por rango de fechas.

• Sección de nómina para procesar pagos, consultar registros de nómina y revisar inconsistencias detectadas antes del procesamiento.

• Configuración inicial para migrar la base de datos hacia un entorno externo a localhost.

Historias desarrolladas en el Sprint 3

| Historia | Descripción |
| --- | --- |
| RNF-008 | Interfaz intuitiva y fácil de usar |
| RNF-001 | Frontend funcional en navegador web moderno |
| RNF-002 | Mejora básica de tiempos de respuesta mediante consumo directo de endpoints |
| Frontend Proyectos | Pantalla para listar, crear, editar y consultar proyectos |
| Frontend Tareas | Pantalla para consultar tareas por proyecto, crear tareas y editar tareas |
| CON-003 | Registro y edición del salario de un empleado |
| CONT-004 | Cierre diario, mensual y anual de caja |
| CONT-005 | Cierre de caja por rango de fechas |
| CONT-006 | Desglose de informe financiero |
| CONT-007 | Automatización de nómina del personal |
| CONT-008 | Revisión de inconsistencias y errores en nómina |
| BD externa | Inicio de configuración de base de datos fuera de localhost |

1.2 Lista de historias no desarrolladas en el sprint

Para el Sprint 3 se prioriza la implementación visual del sistema, la integración del frontend con la API y el avance del módulo de Contabilidad. Las siguientes historias se dejan para el Sprint 4 por corresponder a cierre, pulido, documentación o mejoras finales del sistema.

| Historia | Motivo por el que queda para Sprint 4 |
| --- | --- |
| ADM-007 | Eliminar cuenta de usuario cliente |
| RNF-005 | Alta disponibilidad para evitar interrupciones |
| RNF-006 | Notificaciones en caso de eventos importantes |
| RNF-007 | Exportación de información en diferentes formatos |
| Mejoras frontend | Pulido final de diseño, seguridad por rol y validaciones visuales |

1.3 Lista de circunstancias sucedidas en el proyecto

• Durante el Sprint 3 se decidió avanzar con una interfaz web inicial, ya que el avance de los sprints anteriores estaba concentrado principalmente en Swagger y backend.

• Se reorganizó el frontend para que la pantalla principal funcione como un panel de administrador, con acceso a Proyectos y Contabilidad.

• Se definió que las tareas se administren desde el detalle de cada proyecto, evitando una sección aislada de tareas y haciendo el flujo más natural para el usuario.

• Se trabajó en la preparación de una base de datos externa. Se intentó utilizar Azure SQL Database, pero la suscripción presentó restricciones de región que deben revisarse o resolverse con soporte de Azure.

• El módulo de Contabilidad ya contaba con endpoints disponibles en Swagger, por lo que el trabajo se orientó a crear una vista visual para consumir esos endpoints.

1.4 Resultado del trabajo desarrollado en el sprint

El resultado del Sprint 3 es una versión más presentable del sistema CEGA, ya que se pasa de una validación únicamente técnica mediante Swagger a una validación visual desde el navegador. Se agregó una página de inicio con acceso a Proyectos y Contabilidad, así como pantallas para listar proyectos, crear proyectos, editar proyectos, consultar detalle del proyecto, administrar tareas del proyecto y cargar documentos.

En el módulo de Contabilidad se preparó una vista administrativa para consultar empleados, revisar el salario, editar salario, visualizar desglose de pago, consultar cierres de caja, procesar nómina y revisar inconsistencias. Esto permite demostrar los requerimientos de contabilidad de forma más clara durante la presentación.

Evidencias del Sprint 3

Imagen 1: Página de inicio del sistema con acceso a Proyectos y Contabilidad [Agregar imagen aquí]

Imagen 2: Vista de proyectos con listado, botón de crear y acciones [Agregar imagen aquí]

Evidencias adicionales

Imagen 3: Detalle de proyecto con tareas y documentos [Agregar imagen aquí]

Imagen 4: Vista de contabilidad, empleados, nómina e inconsistencias [Agregar imagen aquí]

1.5 Evaluación y comentarios del docente

El profesor en esta sección efectuará los comentarios sobre el sprint, los puntos de mejora y la calificación obtenida.